# Resumen del trabajo realizado — Seguridad SlotOne (exploración y remediación)

Proyecto: SlotOne (UNICauca · Proyecto II)

Marco: Plan de exploración y reparación de vulnerabilidades (Sprint 3, documento académico)

Este documento: consolida qué se hizo, dónde está en el repo y qué queda como riesgo residual o mejora futura.

Fecha de redacción: mayo 2026

## 1. Objetivo

Aplicar un proceso reproducible (detección → análisis → documentación → remediación donde cupiera) sobre el código y la configuración del stack Spring Boot (microservicios) + Spring Cloud Gateway + React/Vite, sin sustituir la revisión humana ni una auditoría formal.

## 2. Artefactos creados (documentación)

| Ruta | Uso |
| --- | --- |
| docs/security/vuln-plan/README.md | Índice del plan |
| docs/security/vuln-plan/METODOLOGIA.md | Fases y alcance aplicado al repo |
| docs/security/vuln-plan/FASE_1_ESCANEO_AUTOMATIZADO.md | npm audit (histórico y estado tras audit fix) |
| docs/security/vuln-plan/FASE_2_ANALISIS_ESTRUCTURAL.md | Tabla inicial OWASP/CWE con archivos tocados |
| docs/security/vuln-plan/prompt-templates.md | Plantillas de prompts para IA (roles, contextos) |
| docs/security/vuln-plan/ANEXO_A_CHECKLIST_IA.md | Checklist de validación de salidas de herramientas/IA |
| docs/security/vuln-plan/ANEXO_B_MATRIZ_SEGUIMIENTO.md | Matriz VULN-SL-* con estado y fichas cortas |

En `README.md` del proyecto hay un enlace a esta carpeta bajo «Documentación».

## 3. Primera iteración — Remediaciones en código

### 3.1 Autenticación y contraseñas (`usuarios`)

`BCryptPasswordEncoder` sustituye a `NoOpPasswordEncoder` (WebSecurityConfig).

`data.sql`: semillas de usuario con hashes BCrypt (las contraseñas en claro documentadas siguen siendo las de prueba del README).

`UsuarioServiceImpl`: la actualización de usuario solo re-hashea si la clave nueva no viene vacía; método login alineado con passwordEncoder.matches.

`schema.sql`: columna clave ampliada a VARCHAR(255) por margen ante hashes BCrypt.

### 3.2 API Gateway (`gateway`)

`JwtGatewayFilter` aplicado también a `/api/negocios/** y **/api/agenda/` (antes solo parte de usuarios).

Reglas explícitas de ruta pública vs JWT obligatorio, documentadas en el README del proyecto.

### 3.3 Frontend

`apiFetch` adjunta `Authorization: Bearer` si existe token en `localStorage`, sin pisar headers explícitos del llamador.

### 3.4 Dependencias

`npm audit fix` en frontend/ hasta 0 vulnerabilidades reportadas por npm (repetir ante cambios de lockfile).

### 3.5 H2

Consola H2 desactivada por defecto en negocios/agenda; en usuarios vía `ENABLE_H2_CONSOLE` (principalmente desarrollo).

### 3.6 JWT en logs

Eliminados prints/logs del token JWT completo en usuarios y gateway; validación con `parseClaimsJws`.

### 3.7 Pruebas

`JwtGatewayFilterRouteRulesTest` (gateway): reglas de rutas públicas/protegidas.

## 4. Segunda iteración — Defensa en profundidad y secretos

### 4.1 Reglas públicas centralizadas (gateway)

Clase `gateway.security.PublicApiRouteRules` con la tabla de comportamiento público (normalizePath, isPublicGatewayRoute, ramas usuarios/negocios/agenda).

### 4.2 Microservicios `negocios` y `agenda`

Spring Security + OAuth2 Resource Server (JwtDecoder HS256,mismo secreto Base64 que usuarios/gateway).

`PublicApiRouteRules` locales (subconjunto por servicio): hay que mantenerlos alineados con las reglas del gateway si cambian rutas públicas.

`JwtSecretStartupValidator` + `StrictJwtSecretPolicy` (misma lógica de arranque estricto que los demás backends).

### 4.3 Validación del `JWT_SECRET` en arranque

En los cuatro servicios JWT (usuarios, gateway, negocios, agenda):

Modo estricto si `SLOTONE_STRICT_JWT_SECRET=true`, perfiles `prod`/`production`, o `RENDER=true` (típico en Render): no arrancan con el secreto por defecto del repo ni con Base64 que decodifique a menos de 32 bytes.

### 4.4 Cabeceras HTTP

Gateway: GatewaySecurityHeadersFilter (nosniff, referrer-policy, permissions-policy, X-Frame-Options: DENY).

Vercel (opcional si despliegan ahí): frontend/vercel.json con CSP inicial y cabeceras de endurecimiento (ajustar connect-src si el dominio del API es fijo).

## 5. Matriz de hallazgos y estado consolidado (`VULN-SL-*`)

Referencias detalladas y CVSS orientativos: `ANEXO_B_MATRIZ_SEGUIMIENTO.md`.

| ID | Temática | Estado resumido |
| --- | --- | --- |
| SL-001 | Contraseñas sin hash fuerte | Remediado (BCrypt + seeds) |
| SL-002 | Gateway/microsin coherencia de auth | Mitigado (JWT en gateway + resource server micros + sync de rutas) |
| SL-003 | Secreto JWT débil/versionado | Mitigado (validación en arranque en modo estricto) |
| SL-004 | JWT en logs | Remediado |
| SL-005 | H2 expuesto por consola | Parcial (console off por defecto; usuarios opcional por env) |
| SL-006 | Token en localStorage (XSS) | Parcial (headers/CSP donde aplica; diseño futuro cookie HttpOnly + mismo dominio/BFF) |
| SL-007 | Update usuario sin hash | Remediado |
| SL-008 | CVEs npm | Remediado (último audit fix; vigilar CI) |

## 6. Riesgos / mejoras conscientemente no cerrados

Token en `localStorage`: mejor defensa ante XSS sería sesión por cookie HttpOnly + origen único o BFF; implica cambio de flujo de login, CORS con credenciales o proxy bajo mismo host (explicación ya plasmada cuando el equipo lo evalúe).

Sincronización de reglas públicas: negocios/agenda deben copiar/reflejar cambios que se hagan en `gateway.security.PublicApiRouteRules`.

Autorización de negocio (roles, dueño vs cliente): el JWT valida identidad y presencia del token donde aplica; la autorización fina (por ejemplo quién puede duenioId=X) puede requerir más lógica en servicios más adelante.

CI con SAST/backend: sigue recomendado Maven dependency-check, Dependabot o equivalente ([PENDIENTE DE EQUIPO]).

## 7. Cómo usar esto ante evaluación o auditoría rápida

Describir las fases (ver METODOLOGIA.md).

Mostrar `ANEXO_B` como trazabilidad.

Completar `ANEXO_A` después de usar IA o antes de cerrar sprint.

Dejar explícito: revisiones humanas obligatorias y que los CVSS del anexo son estimaciones.

## 8. Referencias rápidas de código tocado (lista no exhaustiva)

Gateway: JwtGatewayFilter, GatewayConfig, JwtUtils, PublicApiRouteRules, StrictJwtSecretPolicy, JwtSecretStartupValidator, GatewaySecurityHeadersFilter.

Usuarios: WebSecurityConfig, JwtUtils, UsuarioServiceImpl, data.sql, schema.sql, StrictJwtSecretPolicy, JwtSecretStartupValidator.

Negocios / Agenda: pom.xml (security + oauth2 + jjwt), NegociosSecurityConfig/AgendaSecurityConfig, JwtDecoderConfig, PublicApiRouteRules, JwtSecretStartupValidator.

Frontend: src/api/client.ts, frontend/vercel.json, package-lock.json tras audit fix.

Documento descriptivo del trabajo ejecutado sobre el repositorio; no sustituye informe firmado ni certificación.